załącznik nr 8

UMOWA (wzór)

nr. … .2023

zawarta w dniu ………………………………… r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

Województwem Wielkopolskim al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 778 13 46 888,

Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski , w imieniu którego działa:

Pan Tomasz Kuczma – Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

zwanym/ą w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Renaty Smagi

a podmiotem:

…………………………………

…………………………………

(wpisanym do ……………………………………………………………………………………)

reprezentowanym przez:

…………………………………

…………………………………

zwanym w treści umowy „wykonawcą”

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami), zwanej dalej Pzp lub ustawą.

§ 1.

- W ramach niniejszej umowy wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych związanych z remontem auli w budynku internatu ul. Limanowskiego 17 w Ostrowie Wielkopolskim.

- Miejsce wykonywania robót: Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 17  dz. nr 5/12; obręb 0033.

- Zakres robót, o których mowa w ust. 1, zawarty jest w załącznikach nr  9, 10, 11, 12 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, o której mowa w § 15 ust. 7.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
z dokumentami, o których mowa w pkt 3.2. SWZ, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami), przepisami BHP, zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z prawem polskim – w zakresie objętym przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót opracować szczegółowy harmonogram prac stanowiący załącznik nr 14 do niniejszej umowy oraz plan BIOZ, które zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać harmonogramu prac etapowania robót uzgodnionego   z zamawiającym.

§ 2.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie wykonany przez wykonawcę
w terminie do 11 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Teren budowy zostanie przekazany w dniu podpisania umowy.

§ 3.

- Wykonawca użyje do wykonania robót budowlanych materiałów własnych.

- Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni:

  - w razie konieczności stosowne pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów, urządzeń i narzędzi,

  - zabezpieczenie budowy i znajdującego się na niej mienia.

  - w odległości ca 5 [m] od pochylni kontenery socjalno-sanitarne i WC terenowe.

- W okresie prowadzenia robót wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej        w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 600.000,00 zł. – kopia polisy stanowi załącznik nr ….. do niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, elementów budowlanych, szkód wyrządzonych zamawiającemu oraz ewentualnego naruszenia praw osób trzecich - powstałych w trakcie i w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz z tytułu nienależytego jej wykonania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady i usterki ujawnione
w trakcie wykonania i użytkowania wykonanego zakresu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, wady i usterki powstałe       z winy wykonawcy lub jego podwykonawcy ingerującego w istniejące instalacje.

- Organizacja robót:

  - wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren obiektu na okres ich prowadzenia,

  - na wykonawcy spoczywa obowiązek uporządkowania terenu obiektu po zakończeniu robót,

  - wykonawca oznaczy teren budowy na swój koszt

  - wykonawca jest zobowiązany przestrzegać harmonogramu prac.

§ 4.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a także, że będą one wyposażone w sprzęt ochrony osobistej.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenia zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

- przeszkolenie stanowiskowe.

- Wymagania i informacje dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

- wykonawca oświadcza, że:

    - prace budowlane polegające na wykonaniu robót rozbiórkowych, montażowych           i wykończeniowych,

    - prace elektryczne polegające na wykonaniu instalacji i urządzeń elektrycznych           i elektroenergetycznych oraz instalacji teletechnicznej wraz z osprzętem,

    - prace sanitarne polegające na wykonaniu instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej i klimatyzacyjnej wraz z osprzętem,

będą wykonywały wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, a w przypadku udziału podwykonawcy przez podwykonawcę.

- W trakcie realizacji zamówienia w ramach czynności kontrolnych w celu potwierdzenia zatrudnienia, o którym mowa w pkt 1 zamawiający może w wyznaczonym przez siebie terminie wezwać wykonawcę do udowodnienia tego faktu. W wezwaniu wskaże dokumenty, które wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu, w szczególności:

    - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

zawierające informacje zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, wynagrodzenie), w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę                i stanowisko.

- W trakcie realizacji zamówienia w ramach czynności kontrolnych zamawiający może również żądać od wykonawcy lub podwykonawcy złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości            w zakresie potwierdzenia zatrudnienia, o którym mowa w pkt 1 oraz przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 5.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych
w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi
w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 6.

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres           min 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

- W ostatnim miesiącu okresu udzielonej gwarancji dokonany będzie ostateczny pogwarancyjny odbiór robót.

- Wszelkie wady i usterki wykonawca zobowiązany jest usunąć w ciągu 5 dni kalendarzowych        od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku, zamawiający może zlecić usunięcie wad/usterek osobie trzeciej na koszt wykonawcy.

- Usunięcie wad i usterek przez osobę trzecią (wykonanie zastępcze) nie wyłącza przysługujących zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji przewidzianych niniejszą umową.

- Zamawiający ma prawo wyboru w każdym indywidualnym przypadku, czy będzie korzystał            z rękojmi, czy też z gwarancji.

§ 7.

- Sposób postępowania z materiałami uzyskanymi z demontażu lub rozbiórki będzie każdorazowo uzgodniony przez Wykonawcę z inspektorem nadzoru w ciągu 7 dni od daty ich pozyskania (decyduje data zgłoszenia zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego). W przypadku niemożności wykorzystania tych materiałów przez Zamawiającego - Wykonawca obowiązany jest do ich wywiezienia na wysypisko lub do utylizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r.                o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.).

§ 8.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa o podwykonawstwo musi zawierać między innymi:

  - zakres powierzony podwykonawcy,

  - wskazanie umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą (nr umowy, data umowy, przedmiot umowy),

  - kwotę wynagrodzenia,

  - termin wykonania,

  - warunki dokonania płatności wynagrodzenia,

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

  - numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do tego projektu w formie pisemnej zastrzeżenia, jeśli:

    - nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

    - przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 6,

    - zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy         o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgłasza             w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż …………… zł (0,5% wartości umowy). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Korzystanie przez zamawiającego z terminów, o których mowa w ust. 3 i ust. 6, nie jest podstawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,            że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 9.

- Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy, zwane dalej wynagrodzeniem, za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

wartość netto:……………………. zł

(słownie:…………………………………………………………………………………)

VAT:……………………………… zł

(słownie:………………………………………………………………………………….)

wartość brutto: …………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………………)

co jest zgodne z ofertą wykonawcy z dnia …….., która stanowi załącznik nr 15 do niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, w którym strony                  w szczególności określą, które prace będą podlegały odbiorowi częściowemu.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane w dwóch transzach,                 na podstawie protokołów odbioru (częściowego i bezusterkowego końcowego), faktury VAT częściowej i faktury VAT końcowej.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 4.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie robót obciążają wykonawcę.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych włącznie z kosztami własnymi wykonawcy, jak również jego ewentualnych podwykonawców oraz uwzględnia wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe, opinie, badania, przeprowadzenie wszelkich prób, analiz, kontroli wykonania robót itp. oraz dokumentacji powykonawczej. Ponadto wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z utrzymaniem terenu budowy (np.: koszty energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę, właściwego zabezpieczenie terenu budowy oraz zaplecza socjalnego - koniecznego do organizacji terenu budowy, a także prowadzenia robót budowlanych). Wykonawca we własnym zakresie zapewni także zabezpieczenia placu wykonywania robót i znajdującego się na nim mienia.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej i końcowej są protokoły odbioru wykonanych robót zaakceptowane przez przedstawiciela zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego            i Zamawiającego).

- Jeżeli wykonawca wystawia fakturę za roboty, przy wykonywaniu których brał udział podwykonawca i dalszy podwykonawca, wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

    - kopię faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawcę i dla podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane roboty, dostawy i usługi, łącznie z kopią przelewu bankowego,

    - oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio          od wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyższe elementy robót, dostawę lub usługę. Treść oświadczenia zawiera przynajmniej informacje zawarte we wzorze oświadczenia, które stanowi załącznik nr 17 do niniejszej umowy.

- Faktury wykonawca przedłoży zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odbioru wykonanych robót.

- Wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty budowlane będzie płatne przelewem na konto wykonawcy w terminie do 14 dni od dostarczenia zamawiającemu faktury VAT wraz                       z dokumentami wymienionymi w ust. 7 i 8. Płatność dokonana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto bankowe wykonawcy      nr …………………………………………………………………………………………

Zmiana konta bankowego Wykonawcy wymaga aneksu do umowy.

Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, NIP 7781346888.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wykonawca może zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia uwag.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,       o których mowa w ust. 15, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                      z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- Suma bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz płatności na rzecz wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Obowiązki wskazane w ust. 8 pkt 2 i 3 podlegają wyłączeniu w przypadku zapłaty przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku naliczenia przez zamawiającego kar umownych, w oparciu o § 12 ust. 1, wykonawca wyraża zgodę, na ich potrącenie z wymagalnego wynagrodzenia wskazanego w ust.1.

- Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy 
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666 ze zmianami).

- Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania innych niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówienia.

§ 10.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy.

- Gotowość odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych elementów robót, wykonawca będzie zgłaszał zamawiającemu.

- Gotowość do odbioru końcowego wykonawca zgłosi zamawiającemu pisemnie.

- W dniu, w którym wykonawca informuje zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych oraz zgłasza mu gotowość do odbioru końcowego, przedstawia do weryfikacji:

- dokumentację powykonawczą potwierdzoną przez kierownika budowy, zawierającą rysunki tras ułożonych przewodów elektrycznych, rysunki wykonanych rozdzielni elektrycznych, dokumenty atestowe w szczególności deklaracje zgodności, certyfikaty wbudowanych materiałów,

- protokoły (pozytywne) z badań wykonanych, modernizowanych lub remontowanych instalacji, które stwierdzą prawidłowość wykonanych robót,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- oświadczenie kierownika robót stwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie                z dokumentacją projektową, obowiązującymi Warunkami Technicznymi, ustawą Prawo budowlane i tzw. „sztuką budowlaną”.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

- Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy wolny od wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 11.

- Wykonawca zapewni realizację umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz odpowiednie uprawnienia budowlane, aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa.

- Z ramienia Wykonawcy nadzór nad robotami będą pełnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Wykonawca ustanawia:

- Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie……………….

- Kierownika robót w specjalności elektrycznej w osobie…………………………………….

- Kierownika robót w specjalności sanitarnej w osobie……………………………………….

Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 16 do umowy.

Zmiana Kierownika budowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wymaga aneksu do umowy.

- Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie ……………………………..

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje zamawiającego wobec wykonawcy działając         w imieniu i na rzecz zamawiającego.

§ 12.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w przypadku:

    - odstąpienia w całości lub w części od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1,

    - niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1,           z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,

    - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi, powstałych z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu usunięcia wad wyznaczonego wykonawcy,

    - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu zapłaty,

    - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1,

    - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1,

    - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1,

    - niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 oraz      w razie niezłożenia w wyznaczonym terminie dowodów dot. zatrudnienia, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)    za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego robót, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 10 ust. 5.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych dla każdej ze stron nie może przekraczać 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 (przy przekroczeniu wartości kar 20 % strony mają prawo odstąpienia od umowy).

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą.

    - Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp.

    - Strona powołująca się na siłę wyższą zawiadamia drugą stronę na piśmie
w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą.

- Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części przedmiotu umowy z powodu siły wyższej, nie stanowi dla strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy,
z zastrzeżeniem ust. 6.

- W przypadku wystąpienia postojów w wykonywaniu robót z powodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, stosowne wpisy należy umieścić w dokumentacji budowy, a uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną  co najmniej o czas trwania przestojów.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku, gdy wady nadają się do usunięcia, zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym celu wyznaczy termin ich usunięcia;

- w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia:

- umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić      od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 14.

1. 	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie       30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

  - gdy wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

- zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- zamawiający zawiadomi wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie.

§ 15.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi        w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą:

  - dotyczyć przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2 w przypadku:

- konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,

- konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji,

- zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji projektowej lub robót do zmienionych przepisów, które to zmiany nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,

- zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,

- pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego, lub wydania zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- zmiany terminu będącego następstwem działania organów administracji tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy odmowy ich wydania na skutek błędów
w dokumentacji projektowej,

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- wystąpienia siły wyższej (np.: wojna, strajk, epidemia itd.),

- zawarcia oraz zmian umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

  - dotyczyć zmian parametrów technicznych realizowanego przedmiotu umowy 
w przypadku:

    - poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót,

    - aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów,

    - pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających      na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

  - być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy,

- Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem pkt 1 lit. e, i, pkt 4-6, należy niezwłocznie zgłosić pisemnie zamawiającemu.

- Treść umowy zawieranej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może być sprzeczna   z treścią niniejszej umowy.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne, właściwe miejscowo dla zamawiającego.

- W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

- Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu poprzedzającym zawarcie tej umowy stanowi jej integralną część.

§ 16.

- Wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej
w ofercie, tj. ................. zł (słownie: ……………………………………………………).

- W przypadku należytego wykonania robót, 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione 
w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru robót,
a pozostała część, tj. 30% zostanie zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

§ 17.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Załącznik nr 9   - Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 10 - Projekt techniczny wielobranżowy

- Załącznik nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Załącznik nr 12 - Przedmiar robót

- Załącznik nr 13 - Kosztorys Ofertowy

- Załącznik nr 14 – Szczegółowy harmonogram prac

- Załącznik nr 15 – Oferta wykonawcy

- Załącznik nr 16 – Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy

- Załącznik nr 17 – Oświadczenie przejściowe / końcowe podwykonawcy / dalszego podwykonawcy

WYKONAWCA:					 ZAMAWIAJĄCY: